ZAŁĄCZNIK NR 7 – WZÓR UMOWY
UMOWA nr …………………
zawarta dnia …………… roku pomiędzy: 
Grupa Producentów Grzybów Łuk-Mar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ryczywół, ul. Czarnkowska 26A, 64-630 Ryczywół, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000377856, posiadającą NIP: 6060084096, REGON: 301670029, kapitał zakładowy w kwocie 10.000 zł, reprezentowaną przez:
……………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

............................................................................................., 

............................................................................................., 

............................................................................................., 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

zaś łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z nich indywidualnie również „Stroną” 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu na realizację zadania pn.: „Budowa układu trigeneracyjnego w GPG ŁUK-MAR Sp. z o.o. o mocy 0,999 MW” (dalej: „Zadanie”), została zawarta umowa o roboty budowlane (dalej: „Umowa”) następującej treści: 
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z opisem, wymaganiami technicznymi oraz złożoną ofertą: 

1) przygotowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych na zasadach określonych w § 3 Umowy oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych wskazanych w pkt 2 niniejszego ustępu, 

2) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej w systemie preizolowanym 2xDn200/450, 2xDn125/250 wraz z pompownią sieciową w miejscowości Ryczywół na działkach 447, 448,449,404, 456/18, 456/13, 455/3, 621/31 obręb 0015 j. ewid. 301603_2 oraz dostawa wraz z uruchomieniem węzła cieplnego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zlokalizowanej na działce 621/31.

 (dalej łącznie: „Przedmiot Umowy” lub „Przedmiot Zamówienia” lub „Zamówienie”), 
w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się zapłacić umówione wynagrodzenie. 

2. Minimalne wymagania i parametry sieci ciepłowniczej w systemie preizolowanym przedstawione zostały w opisie i wymaganiach technicznych, który stanowi  załącznik do niniejszej Umowy.
3. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje prace projektowe i roboty budowlane wymienione w ust. 1, a także wszystkie inne czynności konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem technicznym, wymaganiami technicznymi, obowiązującym prawem, decyzjami właściwych organów administracji publicznej oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

4. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy został określony opisie i wymaganiach technicznych, który stanowi załącznik do Umowy, przy czym w szczególności zamówienie dotyczy następującego zakresu prac:

1) W części projektowej – Etap 1:
1.1. Wykonanie projektu wykonawczego budowy sieci ciepłowniczej wraz z przepompownią;

1.2. Wykonania przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego jako załącznika do projektu wykonawczego;

1.3. Uzyskania wymaganych prawem uzgodnień oraz pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót wraz z pozyskaniem wymaganych map geodezyjnych do celów projektowych obszaru objętego niniejszą inwestycją;
2) W części budowlanej i wykonawczej – Etap 2:
2.1 Wykonania robót polegających na budowie sieci ciepłowniczej z przepompownią oraz wyposażenie istniejącej kotłowni węzeł ciepła wraz z jego uruchomieniem na podstawie wykonanego wcześniej projektu budowlanego, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami;
2.2 Wykonania wszelkich niezbędnych prób technicznych wymaganych stosownymi przepisami i normami technicznymi;
2.3 Wykonania i przekazania Zamawiającemu kompleksowej dokumentacji powykonawczej 
i dokumentacji techniczno-ruchowej DTR oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
2.4 Zgłoszenia zakończenia prac budowlanych w odpowiednich instytucjach oraz uzyskania decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – pozwolenia na użytkowanie;
2.5 Wykonanie niezbędnych badań i odbiorów zgodnie z istniejącymi przepisami Prawa Budowlanego, dokonania koniecznych uzgodnień oraz uzyskania niezbędnych decyzji, również w zakresie dotyczącym decyzji Urzędu Dozoru Technicznego;
2.6 W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania następujących prac na podstawie wykonanej w dokumentacji projektowej:

2.6.1 Budowa Sieci ciepłowniczej w systemie preizolowanym 2xDn200/450, 2xDn125/250,
2.6.2 Budowa i wyposażenie przepompowni sieciowej,
2.6.3 Dostawa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego 400 kW w pomieszczeniu istniejącej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2.6.4 Dostawa i montażu urządzeń wyszczególnionych na schemacie technologicznym w zakresie "Etap II" wraz z ich połączeniem próbami i uruchomieniem.
5. Szczegółowe wymagania dla dokumentacji powykonawczej opisane zostały opisie technicznym i wymaganiach technicznych. 

6. W przypadku wątpliwości co do zakresu Przedmiotu Umowy, Strony rozstrzygną je biorąc pod uwagę: 
1) niniejszą Umowę, 

2) opis techniczny i wymagania techniczne, 

3) ofertę Wykonawcy złożoną w przetargu poprzedzającym zawarcie Umowy (dalej: „Oferta”) stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 
Dokumentom wskazanym w pkt 1) – 3) powyżej Strony będą przypisywały rangę hierarchiczną wedle kolejności ich przywołania, biorąc jednocześnie pod uwagę cel jakiemu ma służyć Przedmiot Umowy.
7. Dokumenty wskazane w ust. 5 pkt 1) – 3) będą traktowane przez Strony jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające się w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności żadna ze Stron nie może żądać ani ograniczenia zakresu swoich zobowiązań, ani zakresu należytej staranności. 
8. Wymagania techniczne zostały szczegółowo opisane w załączniku do umowy – opis techniczny i wymagania techniczne.
9. W Etapie 1 Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania przebiegu procesu projektowania z Zamawiającym.
10. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń związanych z siecią ciepłowniczą.
11. Wymagania co do prac budowlanych leżące po stronie Wykonawcy – Etap 2

1) roboty budowlane (Etap 2) należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego w ramach Etapu 1, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym Prawem Budowlanym (Dz. U. 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm)  bieżącymi uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru oraz kierownikiem budowy na budowie oraz zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska oraz z postanowieniami norm wskazanych w opisie i wymaganiach technicznych,
2) Odstępstwa od projektu muszą uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego 
po konsultacji z projektantem w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
3) Należy zapewnić objęcie i sprawowanie funkcji kierownika budowy oraz kierownictwa robót branżowych przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia,

4) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż., zapewnienia wszelkich urządzeń zabezpieczających i ochronnych w tym zakresie oraz do utrzymania porządku na terenie robót i terenie przyległym,

5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy 
dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw,
6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdów i dojść do budynków w czasie prowadzenia robót,

7) Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni jezdni, chodników, trawników  oraz nasadzeń drzew i krzewów na odcinkach prowadzonych robót,

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu ochrony interesu Zamawiającego oraz do zaniechania jakichkolwiek działań godzących w interes Zamawiającego, w tym w szczególności wobec podmiotów trzecich, w sytuacji gdyby podmioty te kierowały jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego związane z działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy w zakresie jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot odszkodowań, jakie Zamawiający poniesie na skutek zaistnienia szkód podmiotów trzecich (w tym m.in. ich utraconych korzyści), wyrządzonych im w rezultacie działań lub zaniechań Wykonawcy,
12. Materiały i Urządzenia

1) Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca i dostarcza 
na teren budowy. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń w standardzie wykonania równym, równoważnym lub wyższym od wskazanych w dokumentacji projektowej. 

2) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. Wszelka przekazywana dokumentacja musi być w języku polskim.

3) Materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

4) Wbudowanie materiałów i urządzeń nastąpić może po dopuszczeniu przez Inspektora Nadzoru do ich wbudowania.

5) W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopisuje wyraz „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od określonych w dokumentacji, a w szczególności:

· zapewnienia spełnienia tych samych funkcji,

· zapewnienia urządzeń wykonanych z materiałów określonych w dokumentacji projektowej,

· zapewnienia urządzeń o tym samym przeznaczeniu.

Za równoważne, w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń, Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia, które pod względem wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym, estetycznym, jakościowym i użytkowym będą równoważne do opisanego w projekcie budowlanym.

Za równoważne pod względem:

a) wykonawczym i funkcjonalnym – Zamawiający rozumie takie materiały i urządzenia, które umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów technicznych i użytkowych w trakcie eksploatacji,

b) technicznym, estetycznym, jakościowym i użytkowym – Zamawiający rozumie takie materiały i urządzenia, które posiadają równoważne pod względem technicznym budowę i zastosowane materiały, jakość wykonania, trwałość, co zawarte w projekcie budowlanym materiały i urządzenia.

Wykazanie równoważności, tj. spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego 
w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy. 

Jeżeli zostaną zaoferowane materiały lub urządzenia równoważne, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. 

13. Sprzęt

1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót.

2) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w Zamówieniu.

3) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia bądź uszkodzenia sprzętu, którego Wykonawca używa do wykonania robót budowlanych.

14. Transport

1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów,

2) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w Zamówieniu,

3) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

15. Odbiory

1) Inspektorem Nadzoru robót budowlanych będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego,

2) Przy robotach zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora nadzoru w celu dokonania ich odbioru. Warunkiem kontynuowania prac jest spisany protokół z odbioru częściowego lub wpis w dziennik budowy, potwierdzający dokonanie odbioru,

3) Zamawiający przystąpi do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę,

4) Jeżeli Zamawiajacy po upływie 3 dni nie dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wykonawca może przystąpić do kontynuowania prac po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robót

5) Inspektor nadzoru przystąpi do czynności odbioru technicznego i końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru wykonanych robót. 

6) Wykonawca osiągnie gotowość do odbioru technicznego sieci ciepłowniczej w systemie preizolowanym 2xDn200/450, 2xDn125/250 wraz z pompownią sieciową po:

a. Wykonaniu wszystkich robót określonych w umowie, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wymogami (dokumentacja projektowa).
b. Przekazaniu dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów oraz dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie,

c. Przekazaniu dokumentów częściowych odbiorów, wymaganych prób i badań,

d. Przekazaniu dokumentacji powykonawczej - 3 kpl.,

e. Uporządkowaniu terenu,

f. Odbiór końcowy przekazania sieci ciepłowniczej w systemie preizolowanym 2xDn200/450, 2xDn125/250 wraz z pompownią sieciową będzie potwierdzony protokołem odbioru końcowego i nastąpi po dostarczeniu: dokumentacji technicznej powykonawczej, zlikwidowaniu i uporządkowaniu zaplecza budowy, pełnej renowacji terenu i przekazaniu go protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu, przekazaniu stacji sieci ciepłowniczej wraz z pompownią sieciową do eksploatacji do Zamawiającego, przekazaniu Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie sieci ciepłowniczej wraz z pompownią sieciową.
16. Wszystkie media niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zapewni własnym staraniem i na kosz własny Wykonawca. 
17. Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy następujące osoby: 
· 1 osoby na stanowisku projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do prac określonych w Umowie,
· 1 osoby na stanowisku projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do prac określonych w Umowie, 
· 1 osoby na stanowisku projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do prac określonych w Umowie,
· 1 osoby na stanowisku projektanta posiadającej uprawnienia budowlane, do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do prac określonymi w niniejszej Umowie, 

· 1 osoby na stanowisku kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi określonymi w Umowie, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem, która pełniła funkcję kierownika budowy przy co najmniej 2 robotach budowy sieci ciepłowniczej o wartości netto minimum 500.000 zł każda, 
· 1 osoby na stanowisku kierownika robót posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi określonymi w Umowie
· 1 osoby na stanowisku kierownika robót posiadającej uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi określonymi w Umowie.
18. Wykonawca zobowiązuje się do stawiennictwa swego upoważnionego przedstawiciela na spotkaniach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy lub Projektu, na każde zaproszenie Zamawiającego wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę na co najmniej 4 dni przed planowanym spotkaniem, w których to spotkaniach, poza Wykonawcą będą mogły uczestniczyć również inne osoby wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający obowiązkowe spotkania, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie organizował nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w trakcie Etapu I (projektowania) oraz nie rzadziej niż co 3 tygodnie już na Etapie II (Robót Budowlanych).

19. Przedmiot umowy objęty jest projektem: " Budowa układu trigeneracyjnego w GPG ŁUK-MAR Sp. z o.o. o mocy 0,999 MW " (dalej i wcześniej: „Projekt”). 

§ 2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo – finansowo - terminowym wykonania robót:

1) w zakresie dokumentacji projektowej 
– Etap 1: najpóźniej do dnia 15.09.2021r.
2) w zakresie wykonania robót budowlanych
– Etap 2: najpóźniej do dnia 31.10.2021r.
2. O terminie rozpoczęcia robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego z siedmiodniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie e-maila (z potwierdzeniem odbioru) na adres: lukasz@gpglukmar.pl
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.
4. Jako datę wykonania Przedmiotu Umowy rozumie się datę zakończenia Robót Budowlanych, poświadczoną w Protokole Odbioru Końcowego wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń urzędowych, uzgodnień, w tym prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowo - terminowego wykonania robót (dalej: „HRFT”). HRFT powinien uwzględniać: 
1) terminy oraz koszty wykonania poszczególnych robót budowlanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,
2) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 

3) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne roboty budowlane; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych Robót Budowlanych nie może przekraczać terminów określonych w § 2 ust. 1 pkt 2. 

4) ogólny opis metod realizacji Robót Budowlanych 

5) stawki lub ceny dla każdego elementu robót; 

6) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót (jeżeli etapy są przewidziane); 

7) szacowanie przerobu i płatności (brutto) oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy 

6. Wykonanie danego etapu Robót Budowlanych zgodnie z HRFT będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowych. 

7. Zamawiający na etapie odbioru prac Etap I ma prawo do wniesienia uwag lub zatwierdzenia HRFT dla Etapu II w ciągu 5 dni. W przypadku odmowy zatwierdzenia HRFT przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRFT i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji.

8. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym 7 dni lub gdy przedłożony HRFT będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRFT jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12. 

9. HRFT wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 

§ 3
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1. W ramach zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowych robót budowlanych (dalej łącznie: „Dokumentacja Projektowa”) wraz ze wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do wykonania tych robót, zgodnie z postanowieniami i wymaganiami określonymi w Umowie, w tym w szczególności opisem i wymaganiami technicznymi. 

2. Przygotowując Dokumentację Projektową Wykonawca, działając na podstawie wydanego mu upoważnienia, zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa i orzeczeń właściwych organów. Koszty postępowania administracyjnego ponosi Wykonawca. 

3. Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana z najwyższą starannością zawodową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, przy uwzględnieniu zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej przez osoby posiadające wymagane uprawnienia wskazane w Ofercie. 

4. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian w wykonanej Dokumentacji Projektowej w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wynikającej z konieczności osiągnięcia rezultatów opisanych opisie technicznymi i wymaganiach technicznych. 

5. Wykonawca zapewni, że on sam, jego projektanci oraz Podwykonawcy projektu mają doświadczenie i zdolności, konieczne do wykonania Dokumentacji Projektowej objętej Umową, oraz uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązuje się, że projektanci będą do dyspozycji, aby uczestniczyć w dyskusjach z Zamawiającym we wszystkich uzasadnionych momentach, aż do daty upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją przetargową oraz uznał zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające do zaprojektowania i wykonania prac oraz Robót zgodnie z Umową. Gdyby Wykonawca po rozpoczęciu wykonywania umowy napotkał w dokumentacji przetargowej Zamawiającego na błędy, wady lub nieprawidłowości, spoczywa na nim ciężar dowodu, że takiego błędu, wady lub nieprawidłowości doświadczony Wykonawca nie mógł znaleźć przed złożeniem oferty. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany dać Zamawiającemu stosowne powiadomienie, a Zamawiający jest uprawiony zwracać się o dodatkowe dowody, za każdym razem, kiedy uzna to za stosowne. 

7. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający określi, czy zachodzi konieczność zmiany Umowy. Jeżeli i w takim zakresie, w jakim doświadczony wykonawca zachowując należytą staranność (biorąc pod uwagę koszt i czas) wykryłby ten błąd, nieprawidłowość lub inną wadę badając plac budowy i dokumentację przetargową przed przedłożeniem oferty, czas na wykonania Przedmiotu Umowy nie będzie przedłużony, a Wynagrodzenie nie będzie skorygowane. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Dokumentacji Projektowej w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy. Równocześnie z Dokumentacją Projektową Wykonawca przedłoży (1) pisemne oświadczenie o kompletności Dokumentacji Projektowej, jej wykonaniu zgodnie z Umową i celem, któremu Dokumentacja Projektowa ma służyć oraz obowiązującymi przepisami i normami, jak również (2) oświadczenie o dysponowaniu przez Wykonawcę majątkowymi prawami autorskimi do każdego utworu wchodzącego w skład Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji określonych w Umowie wraz z potwierdzeniem, że prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jako nabywcy na podstawie Umowy. 

9. Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w 3 egzemplarzach (wersja papierowa) oraz w wersji cyfrowej (dwg. pdf ) na nośniku CD/DVD nie zabezpieczonymi przed kopiowaniem. Wraz z wydaniem Dokumentacji Projektowej Zamawiający nabywa własność nośników, na jakich została utrwalona. 

10. Zamawiający w terminie 10 dni od daty przekazania mu egzemplarzy Dokumentacji Projektowej sprawdzi dostarczoną przez Wykonawcę Dokumentację Projektową i w przypadku stwierdzenia wad poinformuje o nich Wykonawcę w formie uwag. Powyższy obowiązek nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

11. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego uwzględnienia, jednak nie dłużej niż w terminie 7 dni, zaś w przypadku, jeżeli w opinii Wykonawcy proponowane przez Zamawiającego rozwiązania nie dają gwarancji należytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania swoich uwag na piśmie. 

12. Akceptację poprawnej Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, strony potwierdzą podpisaniem protokołu odbioru. 

13. Przyjęcie przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej potwierdzonej protokołem odbioru nie zwalnia Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za wykonane opracowania. 
§ 4
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
1. Wykonawca oświadcza, że posiada lub posiadać będzie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach Wynagrodzenia: 

1) przenosi na Zamawiającego własność oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej oraz dokumentacji powykonawczej wraz z nośnikami, na jakich zostały wydane Zamawiającemu , 

2) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 poz. 666 ze zm.) wytworzonych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: rysunki, obliczenia, dokumentacje projektowe raporty, mapy, wykresy, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy (dalej: „Utwory”); 

3) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter zamówienia wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyższej, następuje: 

1) Z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, 

2) Bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) Użytkowanie utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) Utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (CD, DVD, Blue-ray, pendrive, w systemie cloud-storage oraz inne) oraz wprowadzenie do sieci komputerowych (internetowych i intranetowych). 

c) Zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) Wprowadzenie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu oraz w systemie cloud- storage, 

e) Wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

f) Nadawanie za pośrednictwem satelity, 

g) Reemisja, 

h) Wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

i) Wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

j) Wykorzystanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

k) Wprowadzenie zmian czy skrótów, 

l) Sporządzenie wersji obcojęzycznych, 

m) Publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

n) Wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy 

o) Najem 

p) Dzierżawa 

q) Udzielanie licencji na wykorzystanie, 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a Utwory lub ich części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż: 

1) w chwili przedstawienia do odbioru Utworów lub ich części będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z Utworów 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 8 do Utworów, szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie , który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów lub ich części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń; 

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania Utworów lub ich części Zamawiającemu; 

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru Utworów lub ich części Zamawiającemu; 

6) zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował zapewnieniem twórcy Utworów lub ich części, w chwili odbioru przedmiotu Umowy lub jego części przez Zamawiającego, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego części nieznanych w chwili zawarcia Umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego części na tych polach zostanie na Wykonawcę przeniesione, a on przeniesie je w ramach Wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie. 

4. Wykonawca oświadcza, że z chwilą faktycznego wydania poszczególnych Utworów wykonywanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, nie pozbawiając autorów Utworów praw do korzystania z ich osobistych praw autorskich, zarówno Zamawiający lub inne podmioty przez Zamawiającego wskazane będą miały możliwość do wykonywania nadzoru autorskiego oraz dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu na charakter inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy (w szczególności takich jak: rysunki, obliczenia, dokumentacje projektowe raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy). 

5. Jeżeli Utwory zostały wykonane przez osoby trzecie, Zamawiający uprawniony jest żądać od Wykonawcy okazania dowodów skutecznego nabycia przez Wykonawcę praw do Utworów na polach eksploatacji takich jak wskazane w ust. 8. 

6. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnych i przemysłowych, które przysługują osobom trzecim. 

7. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że Przedmiot Umowy narusza jakikolwiek istniejący patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub inne prawo własności intelektualnej albo przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna iż zarzut jest zasadny. 

8. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z zarzutem naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej (w szczególności praw autorskich, praw zależnych, praw do baz danych, dóbr osobistych) albo własności przemysłowej osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów procesu. Zamawiający nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą konsultacji dotyczących dalszego postępowania. 

9. W przypadku wskazanym w ust. 13 i 14 Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie prawa własności intelektualnej lub przemysłowej od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część Przedmiotu Umowy lub całości Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszał on praw własności intelektualnej lub przemysłowej z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie funkcjonalności. Wykonawca pokryje straty Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją Przedmiotu Umowy. 

10. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu niezbędnym do realizacji Robót Budowlanych, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z dokumentów Zamawiającego, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wskazanych polach eksploatacji. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nabyte przez Zamawiającego prawa utworów wykonywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy pozostają przy Zamawiającym. Powyższe nie uchybia jednakże jakimkolwiek roszczeniom Stron związanych z odstąpieniem od Umowy. 

§ 5
ROBOTY BUDOWLANE
1. W ramach zobowiązania o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w termiach wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 2.wraz z robotami towarzyszącymi oraz odtworzeniem terenu (dalej łącznie „Roboty Budowlane”). 

2. Wykonując Roboty Budowlane Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

2) zorganizowania i utrzymywania zaplecza budowy; 

3) oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy; 

4) zawiadamiania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni robocze o wykonywaniu robót zanikowych lub ulegających zakryciu; 

5) przestrzegania przepisów prawa budowlanego, prawa energetycznego, prawa wodnego, przepisów BHP i ochrony przeciw pożarowej oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązujących, Norm Polskich, norm branżowych, warunków wykonania robót budowlano-montażowych, zasad wiedzy technicznej; 

6) uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienia kosztów uzyskania tych decyzji; 

7) przestrzegania obowiązków wynikających ze współdziałania przy realizacji Robót Budowlanych ze służbami Zamawiającego; 

8) dokonania kontrolnego sprawdzenia poprawności funkcjonowania elementów wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy; 

9) zgłoszenia do odbioru przez Zamawiającego wykonanych Robót Budowlanych po uprzednim sprawdzeniu poprawności ich wykonania; 

10) usunięcia ujawnionych wad i usterek; 

11) sporządzenia i wydania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 

12) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, występowanie z wnioskami o zajęcie terenów na czas robót, 

13) aktualizacji i uzyskania zatwierdzenia przez odpowiedni organ projektów organizacji ruchu oraz oznakowanie i zabezpieczenie miejsc robót w pasie drogowym; 

14) uprzątnięcia placu budowy i przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia albo zagospodarowania zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów dotyczących utylizacji; 

3. W przypadku, gdy do wykonania Przedmiotu Umowy lub zajęcia terenu w zakresie niezbędnym do wykonania Robót Budowlanych konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów administracji, urzędów lub innych osób trzecich, a zgody takiej nie uzyskał Zamawiający, Wykonawca obowiązany jest w odpowiednim czasie do uzyskania powyższej zgody we właściwej formie prawnej, podejmując w tym celu odpowiednie, określone właściwymi przepisami czynności faktyczne i prawne. Wszelkie koszty, w tym kary i opłaty administracyjno – prawne związane z wykonaniem powyższych obowiązków obciążają Wykonawcę. Powyższe dotyczy również uzyskania zgód na pracę w pobliżu lub usunięcie zieleni, prace w obszarze objętym nadzorem archeologicznym i opieką konserwatora zabytków. 

4. Na potrzeby wykonania prac w obrębie pasa drogowego Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko w ramach Wynagrodzenia uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu zajęć pasa drogowego oraz do przygotowania kompletnego wniosku o zajęcie pasa drogowego i przedstawienia go Zamawiającemu celem akceptacji i przedłożenia odpowiednim organom publicznym. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia organom nadzoru budowlanego wszelkich rodzajów robót wymagających tego ze względu na treść dokumentacji projektowej, jak również uzyskać niezbędne pozwolenia na wykonywane prace, o ile takie są wymagane, w tym w imieniu Zamawiającego. Kopie zgłoszeń oraz wniosków oraz uzyskanych przez Wykonawcę, jak również uzyskanych w rezultacie tych zgłoszeń i pozwoleń i uzgodnień powinny zostać przedłożone Zamawiającemu. 

6. Roboty Budowlane zostaną wykonane na podstawie Dokumentacji Projektowej z najwyższą starannością zawodową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, przy uwzględnieniu zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. 

7. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zamiennych poprzedzonych niezwłocznym sporządzeniem i przedłożeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji aktualizacji dokumentacji projektowej w przypadku gdyby wykonanie robót zgodnie z pierwotnym projektem było niemożliwe, znacznie utrudnione bądź narażało Zamawiającego na znaczną stratę. O konieczności wykonania takich robót Wykonawca powinien niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni powiadomić Zamawiającego oraz uzyskać jego pisemną akceptację. 

8. W przypadku pojawienia się konieczności wykonania robót wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca powinien niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni powiadomić Zamawiającego o zakresie oraz kosztach tych robót, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach Wynagrodzenia, które z kolei nie podlega podwyższeniu w związku z okolicznościami wskazanymi w niniejszym ustępie. 

9. Wystąpienie sytuacji, o której mowa w ust. 7 i 8 nie może stanowić podstawy do wstrzymywania robót budowlanych przez Wykonawcę ani wydłużenia terminu realizacji umowy. 

10. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wykonywania robót budowlanych niezależnie od przyczyn na okres do 5 dni. Wstrzymanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi przesłanki do przesunięcia terminu wykonania robót bądź zwiększenia wynagrodzenia. 

11. W przypadku wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją Projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, Zamawiający wstrzyma wykonywanie robót budowlanych, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

12. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 10 oraz 11 w sytuacji wstrzymania robót przez Zamawiającego, Wykonawca oraz Zamawiający uzgodnią nowe terminy wykonania robót w HRFT. 

13. Należyte wykonanie poszczególnych zakresów Robót Budowlanych określonych w HRFT Zamawiający potwierdzi Wykonawcy poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru częściowego Robót. 

14. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania czynności mających na celu przywrócenie ich prawidłowego wykonania Robót Budowlanych w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 6
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: ............................................................................................................................... 

2. Nadzór inwestorski oraz nadzór w zakresie BHP sprawować będą: .......................................................................... 
Z tym, że za koordynację działań prowadzonych w ramach nadzoru inwestorskiego odpowiada inspektor branży sanitarnej. 

§ 7
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(ów) następujący zakres Przedmiotu Umowy: 
1) ..…………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………….. 

2. W pozostałym zakresie Przedmiot Umowy zostanie wykonany własnymi siłami przez Wykonawcę. 
3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą robót budowlanych (dalej „Podwykonawca”) lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych wymaga uprzedniego dokonania przez Wykonawcę następujących czynności: 

a) Wykonawca obowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu robót objętych podwykonawstwem, przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

b) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i Wykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robót przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia , o którym mowa w lit a). Sprzeciw musi być dokonany w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były jego działania lub uchybienia. 

5. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca na protokołach odbioru częściowego i końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez Podwykonawców Robót. Uchylanie się Wykonawcy od wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru robót lub przyjęcia faktury. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania w każdym miesiącu trwania Umowy, oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców o niezaleganiu im z zapłatą jakiegokolwiek wynagrodzenia przez odpowiednio Wykonawcę lub Podwykonawcę. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim, Zamawiający może zapłacić wynagrodzenie przysługujące od niego Wykonawcy bezpośrednio Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za wykonywana lub wykonaną przez nich część prac stanowiących część Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca wówczas nie będzie mógł żądać od Zamawiającego zapłaty tego wynagrodzenia (uiszczonego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy). Alternatywnie, według wyboru Zamawiającego,  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, do wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z Umowy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3 lit. a) niniejszego paragrafu. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie – należność główna, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub innych należności ubocznych. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, Zamawiający wedle własnego wyboru może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykaże on zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych należnych na podstawie zawartych umów lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom. 

13. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. 

14. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie Umowy. 

15. Jeżeli Wykonawca zgłasza zmianę albo rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Zamawiający żąda, aby Wykonawca po podpisaniu Umowy, o ile te informacje są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, dostawców i usługodawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, dostawców, usługodawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części Umowy. 

§ 8
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do obowiązków Zamawiającego należy również: 
1) dokonanie odbioru częściowego, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru końcowego, oraz odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego). 

2) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i osób trzecich zgromadzone na terenie budowy. 

§ 9
NADZÓR 
W trakcie realizacji Robót Budowlanych opisanych w przygotowanych przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej będzie sprawowany zgodnie z właściwymi przepisami prawa budowlanego.

§ 10
ODBIORY
Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia dokonać wszystkich odbiorów technicznych, w szczególności odbiorów wskazanych w § 1 ust. 13 Umowy. 

§ 11
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości ………………. (słownie: …………….) złotych netto, tj. ………………….. (słownie: …………………….) złotych netto. (dalej: „Wynagrodzenie”), przy czym Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w trzech następujących transzach po zrealizowaniu wymienionych poniżej Etapów przedmiotu zamówienia, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i prawidłowym  wystawieniu faktury lub rachunku przez Wykonawcę:
a) Etap 1 – po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji projektu wykonawczego wraz z kosztorysami, 10% Wynagrodzenia
b) Etap 2:

· po wykonaniu budowy sieci ciepłowniczej w systemie preizolowanym 2xDn200/450, 2xDn125/250 wraz z pompownią sieciową oraz dostarczeniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie instalacji, 70% Wynagrodzenia,
· po minimum miesięcznym okresie eksploatacji uruchomionego węzła cieplnego 400 kW w pomieszczeniu istniejącej Spółdzielni Mieszkaniowej, 20% Wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie oraz poszczególne jego elementy składowe określone w ust. 1 powyżej mają charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje także wynagrodzenie za wszelkie czynności, jakie okażą się niezbędne z technologicznego lub organizacyjnego punktu widzenia do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym za dokonanie ewentualnych zmian w Dokumentacji Projektowej. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych oraz faktury końcowej, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem postanowień § 13 Umowy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

5. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą: 

1) protokół odbioru każdego Etapu wraz z oświadczeniami podwykonawców o braku roszczeń o zapłatę wynagrodzenia, 

2) Protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych wraz z oświadczeniami podwykonawców o braku roszczeń o zapłatę wynagrodzenia, 
6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót Podwykonawców, Wykonawca postępował będzie zgodnie z zapisami § 7 niniejszej Umowy. 

7. Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia, na zasadzie potrącenia umownego, z Wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, chociażby nie były one jeszcze wymagalne. Prawo do dokonania potrącenia umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia ustawowego. 

9. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur - w całości lub w części – w przypadku niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

10. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z tytułu Umowy, ani dokonywać potrącenia jakichkolwiek wierzytelności służących mu w stosunku do Zamawiającego z wierzytelnościami Zamawiającego wynikającymi z Umowy. 

§ 12
KARY UMOWNE.
1. Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary umowne: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy, w terminie określonym § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
b) za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych lub przekazania dokumentacji powykonawczej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, w terminie określonym § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
c) za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy określonego w § 2 ust. 5 i 9 niniejszej Umowy – w wysokości 1.000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych w protokole odbioru- w wysokości 0,1%. Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. 
e) za opóźnienie w usunięciu wad Robót Budowlanych stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego Robót – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. 

f) za zwłokę w usunięciu wad Robót Budowlanych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. 

g) za odstąpienie w części lub całości od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia za niewykonaną część Przedmiotu Umowy. 

2. Wysokość kar wymienionych w §12 ust. 1 nie może przekroczyć 25% wysokości wynagrodzenia.

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

4. W przypadku zwłoki Zamawiającego z płatnością, Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.
§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. UBEZPIECZENIE
1. Na zabezpieczenie roszczeń służących Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie kaucji gwarancyjnej należytego wykonania Umowy, na podstawie której Zamawiający zatrzyma z każdej faktury Wykonawcy 10 % jej wartości netto celem pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

2. Zatrzymana część wynagrodzenia będzie ulokowana przez Zamawiającego na zablokowanym, oprocentowanym koncie bankowym. Kwota ta zostanie odblokowana i zwrócona wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, po upływie terminu gwarancji nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. Strony mogą, na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, zmienić formę kaucji zabezpieczenia gwarancyjnego.
3. W przypadku gdyby w trakcie wykonywania Umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wygasło choćby w części, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia nowego zabezpieczenia albo do dostarczenia aneksu przedłużającego ważność zabezpieczenia w terminie 14 dni przez upływem ważności zabezpieczenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia się i utrzymywania na czas realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody na osobie i mieniu wyrządzone osobom trzecim, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Suma gwarancyjna ubezpieczenia, o którym mowa w §13 ust. 4, nie może być niższa niż 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

6. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w §13 ust. 4, musi obejmować co najmniej odpowiedzialność za szkody:

a) powstałe po przekazaniu pracy lub usługi, jeżeli powstały wskutek ich wadliwego wykonania;

b) wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa;

c) wyrządzone w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, serwisu, lub innych czynności wykonywanych przez wykonawcę; dopuszcza się limit odpowiedzialności 2.500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

d) wyrządzone w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod kontrolą, dozorem wykonawcy; dopuszcza się limit odpowiedzialności 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

f) mające postać czystych strat finansowych (szkoda niebędąca szkodą rzeczową ani osobową oraz niewynikająca ze szkody rzeczowej lub osobowej); dopuszcza się limit odpowiedzialności 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

g) wyrządzone w podziemnych instalacjach, urządzeniach,

h) wyrządzone przez podwykonawców wykonawcy, o ile wykonawca posługuje się podwykonawcami w celu realizacji Umowy;
i) wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych, rozbiórkowych;

j) wynikające z użycia młotów pneumatycznych, kafarów, hydraulicznych, innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu,

k) wyrządzone w środkach transportu w związku z prowadzeniem prac ładunkowych;

l) wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne, maszyny budowlane.

7. Wysokość franszyz lub udziałów własnych określonych w ubezpieczeniu, o którym mowa w §13 ust. 4 musi zostać ustalona na rozsądnym poziomie uwzględniającym charakter i wielkość ryzyka, a także praktykę rynku ubezpieczeniowego.

8. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczenia spełniającej wymogi określone w §13 ust. 4-7, razem z potwierdzeniem opłacenia wszystkich wymagalnych rat składek, wraz z wnioskiem o wydanie terenu budowy pod rygorem odmowy wydania terenu budowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy przedstawiona polisa ubezpieczenia spełnia wymogi określone w §13 ust. 4-7.

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi polisy ubezpieczenia spełniającej wymogi określone w §13 ust. 4-7 to wówczas Zamawiający może ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z Wynagrodzenia bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie miał się zakończyć przed terminem realizacji Umowy, Wykonawca na 14 (czternaście) dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z Wynagrodzenia bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Jeżeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do którego zawarcia zobowiązany jest Wykonawca, utraci swoją ważność w okresie obowiązywania Umowy, to wówczas Wykonawca niezwłocznie zawrze nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim określa to Umowa. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia, to wówczas Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z Wynagrodzenia bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
12. Polisa na dzień podpisania umowy stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.
§ 14
GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy. 

2. Okres rękojmi za wady biegnie od daty Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy i wynosi: 24 miesięcy.
3. Wykonawca, niezależnie od udzielonej rękojmi za wady, udziela na Przedmiot Umowy gwarancji jakości na warunkach określonych w ust. 5
4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady za cały zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia i maszyny na okres 24 miesięcy - Wykonawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu otrzymane uprzednio od producentów lub dystrybutorów dokumenty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. Bieg terminów gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego, przy czym wszelkie wady, usterki istotne lub usterki robót budowlanych, awarie urządzeń ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie w określonym umownie terminie lub w innym terminie ustalonym pisemnie przez Strony 

7. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do: 
a) żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już naprawiana i nadal ma wady, do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania sposobu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad; 

d) żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 , gdy opóźnienie wynikło na skutek wady w przedmiocie Umowy. 

e) zlecenia wykonania zastępczego w przypadkach wskazanych w ust. 21 oraz 22 

8. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) terminowego, zgodnego z warunkami gwarancji, spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 7 lit c); 

d) zapłaty kar umownych, o których mowa w § 12; 

e) pokrycia kosztów wykonania zastępczego w przypadkach wskazanych w ust. 21 oraz 22 

9. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę wadliwych rzeczy wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy na rzecz wolną od wad. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca dokona istotnych napraw lub wymieni urządzenia bądź elementy urządzeń, zgodnie ze swymi zobowiązaniami wynikającymi z Umowy, termin gwarancji na wymieniane urządzenie lub element biegnie od nowa. 

11. Zamawiający powiadomi niezwłocznie tj. w dniu wystąpienia usterki, Wykonawcę o wadach/usterkach wykrytych w okresie trwania gwarancji. 

12. Wykonawca, w przypadku wystąpienia wady/usterki/awarii, będzie zobowiązany do przystąpienia do usunięcia niesprawności na swój koszt w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 9 godzin 59 minut od zawiadomienia dla wady/usterki skutkującej zatrzymaniem lub ograniczeniem przesyłu ciepła. W pozostałych przypadkach, - w terminie do 9 godzin i 58 minut od zawiadomienia. Wykonawca, po przystąpieniu do naprawy ustali i przedstawi Zamawiającemu w terminie trzech dni od otrzymania zgłoszenia plan naprawy i wymian niezbędnych do usunięcia wady/usterki. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia niesprawności we wskazanym czasie lub niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonych z Zamawiającym terminów napraw, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z § 12. 

13. W przypadku, kiedy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę bezzwłocznie (tryb awaryjny). 

14. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu usuwania wad. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę. Dodatkowo wszystkie koszty podróży, pobytu, zakwaterowania i wyżywienia służb serwisowych pokrywa Wykonawca. 

16. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym przez Zamawiającego nie przystąpi do naprawy lub wymiany lub nie przedstawi Zamawiającemu planu naprawy i wymian niezbędnych do usunięcia Wady/Usterki. W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z usunięciem takiej wady. 

17. W przypadku gdy wady w Dokumentacji Projektowej nie zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18. Wady/Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą zgłaszane w formie pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiającego na adres wskazany przez Wykonawcę, w każdy dzień kalendarzowy. 

19. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego przeprowadzenia Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

20. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego przeprowadzenia Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas przeglądu.
§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Strony mogą odstąpić od Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie rozpocznie realizacji Dokumentacji Projektowej lub Robót Budowlanych w przewidzianym terminie, a zwłoka trwa więcej niż 7 dni, 

2) Wykonawca przerwał wykonywanie Dokumentacji Projektowej lub Robót Budowlanych z przyczyn leżących po jego stronie i nie wykonuje ich przez okres kolejnych 7 dni, 

3) Wykonawca nie wykonał w terminie zobowiązania określonego w § 2 ust. 5, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca staje się niewypłacalny w ten sposób, że nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, niezależnie od wartości tych zobowiązań i przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowiązania Wykonawcy przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje – w takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy począwszy od dnia powzięcia wiadomości o niewypłacalności Wykonawcy. Uważa się, że Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych między innymi w następujących przypadkach: 

a) wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomości lub nieruchomości Wykonawcy, 

b) Wykonawca złożył oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, 

c) na majątku Wykonawcy ustanowiono zarządcę przymusowego, 

d) w stosunku do Wykonawcy została wszczęta likwidacja (dobrowolna lub przymusowa), 

e) Wykonawca przystąpi do faktycznej likwidacji lub sprzedaży swojego przedsiębiorstwa 

5) Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę z naruszeniem warunków wynikających z § 7 niniejszej Umowy, 

6) Wykonawca narusza obowiązek terminowej zapłaty na rzecz Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

7) w przypadku wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Robót lub dalszemu Podwykonawcy , lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Wynagrodzenia może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn opisanych w zdaniu poprzednim traktowane będzie jako odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
8) w przypadku braku otrzymania pozytywnych warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej dla jednostki kogeneracyjnej o mocy 0,999MW.
3. W razie odstąpienia od Umowy (w zakresie części lub całości świadczenia umownego określonego niniejszą umową) z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru świadczeń wykonanych do dnia odstąpienia od (świadczenia umownego) Umowy i zapłaty należnej za nie części Wynagrodzenia oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

4. W razie odstąpienia od (części lub całości świadczenia umownego określonego niniejszą umową) Umowy niezależnie od przyczyn, strony są zobowiązane do wykonania w ciągu 30 dni od daty zejścia z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac. 
5. W razie gdyby Wykonawca wykonywał Przedmiot Umowy lub jakąkolwiek jego część w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową (w tym w szczególności ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek wskazanych w niniejszym §15 ust. 2), Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może, według własnego wyboru, od umowy odstąpić zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 16
ZMIANY UMOWY
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia strony nie przewidywały w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy będzie mogła w szczególności nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 
I. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy: 
I.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

a) klęski żywiołowe; 

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 
I.2. zmiany spowodowane warunkami archeologicznymi 
I.3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

a) pisemne wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej; 

c) konieczność uzyskania przez Zamawiającego wymaganych decyzji, zezwoleń i itp., bez których Wykonawca nie jest w stanie kontynuować robót, 
I.4 zmiany będące następstwem zachowania organów administracji i organów podobnych, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. prawidłowo złożonych wniosków; 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień prawidłowo złożonych wniosków, 
I.5 zmiany będące następstwem kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami, w tym inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiającego. Dotyczy to kolizji w szerokim rozumieniu, w tym kolizji o charakterze organizacyjnym. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 
I.6 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy, mimo, iż opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki: 

a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 6 tygodni przed upływem terminu wykonania Umowy, o niemożliwości ukończenia jej wykonywania w tym terminie; 

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonywania Umowy; 

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji. 
W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżone o kwotę nie większą niż równowartość 20% kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz nie niższą niż równowartość 10 % tych kar. 
Przy czym wystąpienie powyższych okoliczności nie obliguje Zamawiającego do przedłużenia terminu realizacji Umowy.
I.7 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt I.1 – I.6 termin wykonania Umowy może, za zgodą Zamawiającego, ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
II.1 zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

b) odmienne od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

c) odmienne od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, 
Zmiany wskazywane w lit. d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 

Każda ze wskazywanych w lit. a – d) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. 

III. Zmiany osobowe 
zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 

IV. Pozostałe zmiany 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 

c) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu 

e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 
3. Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany, Wykonawca powinien wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem zawierającym 

a) opis proponowanego opracowania projektowego lub pracy do wykonania 

b) propozycję Wykonawcy dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w HRFT 

c) opis wpływu zmiany na terminy wykonania poszczególnych Etapów oraz terminu wykonania Umowy 

d) propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny zmiany. 

5. W zakresie wyceny zmiany Wykonawca powinien posługiwać się odpowiednimi stawkami lub ceną dla każdego elementu robót, jakie zostały wskazane w HRFT dla tego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to ustalona na podstawie szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w oparciu o rozbicie cen jednostkowych na poszczególne roboty oraz szczegółowe kalkulacje. 

6. Jeżeli nie można wycenić zmiany na postawie ust. 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

7. W przypadku, gdy w HRFT cena takiego elementu nie wystąpiła zgodnie z ust. 6 

8. Nie stanowi zmiany Umowy w szczególności: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów. 
§ 17
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych w związku z niniejszą umową będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
§ 18
ZAŁĄCZNIKI
Załączniki do niniejszej Umowy stanowiące integralną część Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – opis i wymagania techniczne,
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,
3) Załącznik nr 3 - kserokopie uprawnień oraz kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia, 
o których mowa w pkt IV Ogłoszenia Przetargowego, na podstawie którego ogłoszony został przetarg, w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej Umowy,
5) Załącznik nr 4 - harmonogram rzeczowo – finansowo - terminowy wykonania robót.
6) Załącznik nr 5 – Polisa ubezpieczeniowa
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