§ ………..

Wynagrodzenie:

- Za realizację przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……………………… zł netto, powyższa cena nie podlega zmianie , nie zawiera podatku VAT, który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury

- Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 zawiera wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym podatki i inne opłaty przewidziane prawem.

- Kwota wynagrodzenia może być wypłacana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, ze ostatnia płatność w wysokości 5%  zostanie wniesiona po dokonaniu odbiorów,  uruchomieniu instalacji i  przekazaniem protokołem, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i rozpoczęciu świadczeń gwarancyjnych.

- Należność płatna będzie przez Zamawiającego w terminie…………….. dni przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze spełniającej wymagania Instytucji dofinansowującej, potwierdzonej przez kierownika budowy, przedstawionej wraz z protokołami odbioru danego etapu zawierającego odniesienie do osiągnięcia parametrów gwarantowanych, podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Zamawiający wyraża zgodę na przelew (cesję) całości bądź części wierzytelności przysługujących Wykonawcy na podstawie zawartej Umowy na bank, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Wykonawcę. W przypadku zawarcia ww. umowy przelewu wierzytelności Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego wskazując jednocześnie osobę i niezbędne dane cesjonariusza. Na prośbę Wykonawcy Zamawiający potwierdzi pisemnie otrzymanie zawiadomienia o przelewie wierzytelności. (ułatwia zamawiającemu kontrole nad środkami wniesionymi w formie zaliczki dostawcy urządzeń)

- Sprzedający/dostawca/wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego dostarczenia certyfikatów,  dowodów potwierdzający, że instalowane urządzenie jest nowym. Pod rygorem wstrzymania płatności .

§ ………..

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Strony ustalają, że okres rękojmi na cały przedmiot Umowy wynosi 60 miesięcy. Termin rękojmi liczony będzie od dnia podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w następujących formach:

  - pieniądzu;

  - gwarancji bankowej;

  - gwarancji ubezpieczeniowej.

- Wybór formy zabezpieczenia należy do Wykonawcy. W przypadku wyboru gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. Gwarancja taka musi zawierać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy gwarancyjnej zgodnie z warunkami Umowy.

- W przypadku wyboru formy wskazanej w punkcie 3 lit. a), Zamawiający pomniejszy każdą płatność o wskazaną w punkcie 2 wysokości zabezpieczenia.

- Strony uzgadniają, że część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 w wysokości 70 % wartości tj. __________________ PLN gwarantująca zgodnie z Umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu Umowy, jeśli w protokole odbioru końcowego nie zostaną stwierdzone wady i usterki. W przypadku wystąpienia wad i usterek zwrot ten nastąpi po protokolarnym stwierdzeniu ich usunięcia.

- Pozostała część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 lit. a. - w wysokości 30% wartości tj. __________________ PLN przewidziana jest na pokrycie roszczeń w ramach rękojmi i gwarancji i zostanie zwrócona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi, pod warunkiem usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi.

- W przypadku zmiany przez Wykonawcę formy zabezpieczenia na inną niż wskazaną w punkcie 3 lit. a., Zamawiający dokona zwrotu środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

§ ………..

Gwarancje

- Niezależnie od rękojmi przewidzianej w § ………….Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot Umowy i ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za realizację wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu. Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego (bez uwag i zastrzeżeń).

- Przed upływem terminu gwarancji ustalonego w ust. 1 (w terminie do 10 dni roboczych przed jej upływem) dokonany będzie ostateczny odbiór przedmiotu Umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

- Jeżeli opisane niniejszą Umową roboty i urządzenia lub materiały będą wadliwe, to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonania odbioru końcowego.

- Wszelkie wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający o ujawnionej wadzie zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od ujawnienia wady, równocześnie wzywając Wykonawcę do usunięcia wady, wskazując jeden z trybów naprawy: zwykły lub awaryjny.

- Wykonawca w trybie zwykłym zobowiązuje się przystąpić do usuwania zgłoszonej wady w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania i dokonać jej usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania zgłoszonej wady niezwłocznie (w trybie awaryjnym) i dokonać jej usunięcia w terminie 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. Jeżeli do naprawy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych, Zamawiający wyznaczy dłuższy termin umożliwiający Wykonawcy sprowadzenie tych części (podzespołów).

- Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez przedstawicieli stron Umowy pozytywnego protokołu usunięcia wad.

- O każdej nieprawidłowości w pracy przedmiotu Umowy lub wadzie Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę pocztą elektroniczną lub faksem na wskazane adresy lub numery.

- Niedotrzymanie powyższych terminów przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca odpowiada za wady wykonania przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- O zmianach adresowych strony Umowy obowiązane są informować się niezwłocznie nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Wykonawca nie odpowiada w okresie gwarancji za awarie i uszkodzenia będące skutkiem niewłaściwej eksploatacji urządzenia przez personel Zamawiającego. W tym przypadku całkowite koszty doprowadzenia urządzeń do stanu poprzedniego ponosi Zamawiający, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych napraw w celu zachowania uprawnień wynikających z gwarancji.

§ ………..

Warunki odbioru prac

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu Umowy:

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu odbywać się będą na podstawie protokołów, do których Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację fotograficzną.

- Odbiory robót podlegających fakturowaniu odbywać się będą na podstawie protokołów częściowych.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zgłaszać będzie gotowość do tych odbiorów wpisem do Dziennika Budowy z 3-dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie czynności przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Uruchomienie urządzeń i instalacji poprzedzone zostanie odbiorem technicznym i testami ruchowymi, z których należy sporządzić protokoły przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót i uruchomienie instalacji, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego odbioru przed upływem okresu gwarancji ustalonego w Umowie, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych przed jej upływem.

- Jeżeli wady ujawnione podczas odbioru końcowego nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowania technicznego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dokumentację projektową w formie papierowej i elektronicznej,

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną,

- dziennik budowy,

- pozwolenia na użytkowanie,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, rozruchów technologicznych i sprawdzeń, instrukcję użytkowania, dokumentacje techniczno – ruchowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami,

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, licencje na oprogramowanie) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, opisane i podpisane przez Kierownika Budowy,

- pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu Umowy.

§ ………..

Niedotrzymanie terminu wykonania

- Termin zakończenia przedmiotu Umowy może ulec przedłużeniu:

- z powodu działania siły wyższej,

- z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

- za nieterminowe usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

- za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- za niedotrzymanie parametrów gwarantowanych deklarowanych w Ofercie

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe przekazanie placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto,  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 10 ust.2

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 10 ust. 2.

- Z tytułu zatrudnienia osób przy realizacji robót szczegółowo wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu (obowiązującym w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę) za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek pracy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.

§ ………..

Zmiana Umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, dokonania zmian postanowień w zawartej umowie z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach

a) zmiany harmonogramu realizacji zamówienia będące następstwem okoliczności          niezależnych od zamawiającego ,

b) Wystąpią okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, 
c) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację postanowień umowy. 
d) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana

- z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- jeśli spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- Zmiany postanowień zawartej umowy wymagać będą dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ ………..

Prace dodatkowe

- W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z wykonawcą.

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników np. złych warunków atmosferycznych, awarii lub innych okoliczności, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, Inwestor przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu lub porozumienia do umowy z wykonawcą

§ ………..

Odstąpienie od Umowy

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót. Odstąpienie może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do dokonania odbioru robót z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu odbioru.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy:

    - Wykonawca nie przedłoży dokumentacji wykonawczej w terminie określonym w Umowie.

    - Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwania 
Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od Umowy strony zobowiązane są do:

- wspólnego sporządzenia protokołu inwentaryzacji wykonanych robót z datą odstąpienia od Umowy,

- ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty (koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, po której leży przyczyna odstąpienia od Umowy),

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót; Zamawiający obowiązany jest pokryć koszty tych materiałów i przyjąć je, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyny leżącej po jego stronie,

- Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty do czasu odstąpienia od Umowy oraz roboty zabezpieczające.